Roadmap de desarrollo

Sistema de red para juego multijugador

Game Server autoritativo · Rooms · Tickets · NetworkRuntime

Del arranque del servidor a entidades de red sincronizadas,

eventos bidireccionales, spawn/despawn y modelo de autoridades

# Índice

# 1. Cómo usar este roadmap

Este documento es el plan de desarrollo del sistema multijugador definido en la arquitectura consolidada (Game Server, Rooms, Tickets, Redis y gestión de assets). No es un resumen conceptual: desglosa cada fase en módulos, cada módulo en clases con sus funciones clave y dependencias, el orden de implementación dentro de la fase, y las pruebas que la validan.

El principio que ordena todo el roadmap es que cada fase termina en un entregable verificable, no en código a medias. Cada fase se apoya en la anterior, así que el orden de las fases es también el camino crítico de desarrollo. Al final de cada fase se incluye su Definición de Hecho (DoD): el criterio concreto que indica que esa fase está terminada y se puede construir encima.

## Alcance y supuestos

El objetivo del roadmap es llegar a un sistema que permita: levantar el servidor, que los clientes creen salas e inicien partidas, que se instancien todas las entidades de red, disponer de las herramientas para sincronizar entidades entre jugadores, comunicar eventos en ambos sentidos, spawnear y destruir objetos de red, y soportar diferentes autoridades. La recuperación ante caídas, la persistencia de resultados y el escalado multi-host quedan fuera de este objetivo y se describen al final como fase posterior.

Supuesto de stack: los nombres de clase y las firmas se escriben con convención TypeScript / Node.js para el Game Server (transporte WebSocket) y un cliente Phaser, que es el encaje natural de la arquitectura. Los conceptos y la estructura son trasladables a otro lenguaje sin cambios; ajusta solo la sintaxis.

## Convenciones

- El servidor es autoritativo. El cliente envía intención, nunca posición ni estado definitivo; la verdad la fija el servidor en el tick.

- Separación lógica / visual: el servidor solo maneja IDs (networkEntityId, networkPrefabId) y estado. Nunca envía binarios de asset; el cliente los resuelve por manifest.

- Mensajes realtime con forma { type, payload }, pequeños y tipados.

- Partidas aisladas: cada MatchInstance tiene su propio mundo, jugadores y tick.

## Estructura de carpetas sugerida

/backend            servicios web (auth, rooms, tickets, assets)

/rooms            RoomService, RoomRepository, RoomStateMachine

/tickets          TicketService, TicketRepository

/gameserver

/host             GameServerHost, ServerConfig, Logger, Metrics

/control          ControlApi, CapacityManager, GameServerControlClient

/gateway          PlayerGateway, Transport, TicketValidator, sessions

/match            MatchOrchestrator, MatchInstance, RoomSyncAdapter

/runtime        NetworkRuntime, SimulationLoop, GameState, GameRules

/world        NetworkWorld, NetworkEntity, NetworkEntityManager

/spawn        SpawnSystem, DespawnSystem, NetworkPrefabRegistry

/replication  ReplicationSystem, SnapshotSerializer, InterestManager

/input        InputSystem, InputBuffer, GameplaySystems

/events       NetworkEventSystem, ChatSystem

/authority    AuthorityPolicy, Authority

/shared             contratos de mensajes, tipos e IDs comunes

/client             cliente Phaser

## Mapa de fases y camino crítico

El camino crítico es 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5, porque cada fase necesita la anterior para ser probable. Las fases 6 (eventos) y 7 (autoridades) pueden solaparse una vez existe la replicación de la Fase 5, ya que comparten la misma infraestructura de mensajes y de tick.

| Fase | Objetivo / entregable | Capacidad que desbloquea |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Levantar el servidor (bootstrap del host) | Servidor en marcha que reporta su salud. |
| Fase 1 | Salas, tickets y lanzamiento de partida | Clientes crean salas e inician partidas. |
| Fase 2 | Conexión realtime y handshake | Clientes entran a su partida con ticket. |
| Fase 3 | Mundo y tick (NetworkRuntime mínimo) | El mundo de la partida avanza por ticks. |
| Fase 4 | Spawn y despawn de entidades de red | Instanciar y destruir entidades de red. |
| Fase 5 | Sincronización de estado (replicación + input + interés) | Sincronizar entidades entre jugadores. |
| Fase 6 | Eventos bidireccionales | Comunicar eventos en ambos sentidos. |
| Fase 7 | Modelo de autoridades | Diferentes autoridades (servidor, dueño, master). |

# 2. Fase 0 · Levantar el servidor (bootstrap del host)

Plano: Game Server · infraestructura

## Objetivo

Que el proceso arranque, se mantenga vivo, registre logs y métricas, y sepa responder si puede aceptar partidas. Todavía sin sockets de jugador ni simulación. Es el cimiento sobre el que se monta todo lo demás.

## Módulos y clases — Infraestructura del host

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| ServerConfig | Carga y valida la configuración del proceso: puertos, tickRate, límites de capacidad, URL de Redis. | load(path): void validate(): void get<T>(key): T | — |
| Logger | Logging estructurado con niveles y contexto por módulo y por partida. | info(ctx, msg) warn / error / debug child(ctx): Logger | — |
| MetricsRegistry | Contadores y gauges: partidas activas, jugadores conectados, ticks por segundo. | counter(name) gauge(name) observe(name, v) snapshot() | — |
| CapacityManager | Decide si el host admite más partidas o jugadores según métricas y límites. | canAcceptMatch(): bool canAcceptPlayers(n): bool register(matchId, players) release(matchId) load(): LoadInfo | ServerConfig, MetricsRegistry |
| ControlApi | Servidor HTTP interno. En esta fase expone solo salud y capacidad. | start(port) stop() GET /health GET /capacity | GameServerHost, CapacityManager |
| GameServerHost | Proceso principal. Orquesta el arranque y la parada ordenada de todos los módulos y captura señales del sistema. | start() stop() registerModule(m) shutdownGracefully() | todos los módulos internos |

## Orden de implementación

- ServerConfig (sin él nada se configura).

- Logger y MetricsRegistry (los usa todo lo demás).

- CapacityManager (depende de config y métricas).

- ControlApi con /health y /capacity.

- GameServerHost que ata el arranque y el apagado.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- ServerConfig rechaza una configuración inválida (puerto fuera de rango, tickRate <= 0).

- CapacityManager.canAcceptMatch() refleja correctamente los límites configurados.

### Integración

- GET /health responde 200 con estado ok.

- GET /capacity devuelve la carga real que reporta CapacityManager.

- Una señal SIGTERM cierra el proceso de forma ordenada (shutdownGracefully) sin dejar recursos abiertos.

Definición de Hecho (DoD): El binario arranca, responde a health y capacity, escribe logs legibles y se apaga limpiamente.

# 3. Fase 1 · Salas, tickets y lanzamiento de partida

Plano: Backend web + Game Server · control

## Objetivo

Que los clientes puedan crear salas, unirse, marcar ready y lanzar una partida. El lanzamiento instancia una MatchInstance (aún un cascarón, sin realtime) y genera un ticket por jugador. Aquí se cubre el plano administrativo de "crear salas e iniciar partidas".

## Módulos y clases — Backend web (salas y tickets)

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Room (modelo) | Estado de una sala en espera. | roomId, hostUserId, members[] capacity, privacy, state mapId, mode, manifestVersion | — |
| RoomMember (modelo) | Miembro de la sala con su rol y estado de ready. | userId, ready: bool role: player ¦ master | — |
| RoomRepository | Persistencia volátil de salas en Redis (con caducidad). | create(room) / get(roomId) update(room) / delete(roomId) addMember / removeMember / setReady | Redis |
| RoomStateMachine | Valida las transiciones de estado de la sala. | transition(room, event) waiting → ready_check → starting → in_game → finished cancelled · crashed → restoring → in_game | — |
| RoomService | Lógica de salas y disparo del lanzamiento de partida. | createRoom(host, opts) joinRoom / leaveRoom setReady(roomId, user, bool) canLaunch(roomId): bool launch(roomId) | RoomRepository, RoomStateMachine, GameServerControlClient, TicketService |
| JoinTicket (modelo) | Ticket temporal de conexión a una partida. | ticketId, matchId, userId role, expiresAt, oneTime | — |
| TicketRepository | Almacena tickets en Redis con TTL y consumo atómico. | store(ticket, ttl) get(ticketId) consume(ticketId): claims ¦ null (atómico) | Redis |
| TicketService | Emite un ticket por jugador al lanzar la partida. | issueTicket(matchId, userId, role): JoinTicket | TicketRepository |
| GameServerControlClient | Cliente HTTP hacia la ControlApi del Game Server. | getCapacity() createMatch(config) stopMatch(matchId) | ControlApi (Fase 0) |

## Módulos y clases — Game Server (orquestación)

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| ControlApi (ampliada) | Añade los endpoints de ciclo de vida de partida. | POST /create-match POST /stop-match POST /restore-match | MatchOrchestrator, CapacityManager |
| MatchConfig (modelo) | Parámetros con los que se crea una partida. | matchId, mapId, mode maxPlayers, expectedPlayers[] manifestVersion, randomSeed | — |
| MatchInstance (cascarón) | Partida viva. En esta fase solo gestiona su ciclo de vida, sin runtime de red. | start() / stop() get state() addExpectedPlayer(userId) | MatchConfig |
| MatchOrchestrator | Crea, lista, detiene y (más adelante) recupera MatchInstances. | createMatch(config): MatchInstance stopMatch(matchId) getMatch(matchId) listMatches() | CapacityManager, MatchInstance |
| RoomSyncAdapter | Refleja el estado de la partida sobre el estado de la sala. | onMatchCreated(matchId, roomId) onMatchClosed(matchId) markCrashed / markRestoring | RoomService / Redis, MatchOrchestrator |

## Orden de implementación

- Modelos: Room, RoomMember, JoinTicket, MatchConfig.

- Repositorios Redis: RoomRepository, TicketRepository.

- RoomStateMachine y TicketService.

- MatchInstance (cascarón) y MatchOrchestrator.

- ControlApi: create-match / stop-match. Luego GameServerControlClient.

- RoomService (orquesta todo) y RoomSyncAdapter.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- RoomStateMachine rechaza transiciones inválidas (p. ej. in_game → waiting).

- RoomService.canLaunch() es true solo si todos están ready y hay capacidad.

- TicketRepository.consume() es atómico: la segunda llamada con el mismo ticket devuelve null.

### Integración

- Crear sala, unir dos jugadores, marcar ready ambos y lanzar: el MatchOrchestrator crea una MatchInstance recuperable por id.

- Tras el lanzamiento hay un ticket por jugador almacenado en Redis con TTL.

- RoomSyncAdapter mueve la sala a in_game cuando la partida se crea.

Definición de Hecho (DoD): Una sala llena y con todos ready deriva en una MatchInstance instanciada y un ticket por jugador, sin nada de realtime todavía.

# 4. Fase 2 · Conexión realtime y handshake

Plano: Game Server · realtime

## Objetivo

Que el cliente abra conexión realtime, presente su ticket, sea validado y quede ligado a su MatchInstance, completando el handshake de assets. Aquí se materializa que todos hablan con el mismo endpoint (PlayerGateway) y la separación por partida la da el matchId del ticket, ya en software.

## Módulos y clases — Transporte y sesión

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport (interfaz) + WebSocketTransport | Capa de sockets. Abstrae el transporte concreto (WebSocket primero). | listen(port) onConnection(cb) / onMessage / onClose send(socket, bytes) / close(socket) | librería ws / uWebSockets |
| MessageCodec | Serializa y deserializa los mensajes { type, payload }. | encode(msg): bytes decode(bytes): Message | — |
| TicketValidator | Valida el ticket contra Redis y lo invalida para que no se reutilice. | validate(ticketId): claims ¦ reject | TicketRepository (Redis) |
| PlayerSession (modelo) | Sesión de un jugador conectado. | sessionId, socket, userId, playerId matchId, role status: connecting ¦ ready ¦ connected ¦ disconnected | — |
| PlayerSessionManager | Tabla de sesiones. Resuelve quién es cada socket. | create(socket, claims) getBySocket / getByPlayer getByMatch(matchId) bindToMatch / remove(sessionId) | — |
| PlayerGateway | Acepta conexiones, valida el ticket y enruta cada socket a su MatchInstance. | onClientConnect(socket) onClientMessage(socket, msg) onDisconnect(socket) routeToMatch(session) | Transport, MessageCodec, TicketValidator, PlayerSessionManager, MatchOrchestrator |
| MatchInstance (ampliada) | Añade gestión de jugadores conectados. | addPlayer(session) removePlayer(sessionId) players() | PlayerSessionManager |

## Contratos de mensajes

Servidor → Cliente

{ "type": "MATCH_WELCOME", "matchId": "match_123",

"mapId": "beach_map_01", "requiredManifestVersion": "1.0.7",

"requiredAssetPackIds": ["base", "beach", "characters_basic"] }

Cliente → Servidor

{ "type": "CLIENT_READY_FOR_SNAPSHOT" }

## Orden de implementación

- MessageCodec y Transport / WebSocketTransport.

- TicketValidator (consumo atómico del ticket).

- PlayerSession y PlayerSessionManager.

- MatchInstance.addPlayer / removePlayer.

- PlayerGateway (conexión, validación, enrutado).

- Handshake MATCH_WELCOME → CLIENT_READY_FOR_SNAPSHOT.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- TicketValidator rechaza un ticket caducado o inexistente.

- Un ticket válido se valida y se consume: una segunda conexión con el mismo ticket es rechazada.

- PlayerSessionManager resuelve la sesión correcta a partir del socket.

### Integración

- Un cliente con ticket válido conecta, recibe MATCH_WELCOME y responde CLIENT_READY_FOR_SNAPSHOT, quedando en estado connected.

- Un ticket inválido provoca el cierre del socket.

- La desconexión elimina la sesión y lo notifica a la MatchInstance.

Definición de Hecho (DoD): N clientes con sus tickets quedan ligados a su MatchInstance por el matchId del ticket, todos sobre el mismo puerto del PlayerGateway.

# 5. Fase 3 · Mundo y tick (NetworkRuntime mínimo)

Plano: Game Server · simulación

## Objetivo

Que cada partida tenga un mundo de entidades en memoria que avanza a ritmo fijo de tick, aislado de las demás partidas. Es el latido sobre el que se montan spawn, replicación y eventos.

## Módulos y clases — NetworkRuntime

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| NetworkEntity (modelo) | Representación lógica sincronizable. No es el sprite: el cliente resuelve el visual por manifest. | networkEntityId, networkPrefabId position {x,y}, rotation, state {} ownerId?, authority: SERVER¦OWNER¦MASTER | — |
| NetworkWorld | Contenedor de todas las entidades sincronizables de la partida. | add(entity) / remove(id) / get(id) all() / query(filter) | — |
| NetworkEntityManager | Alta y baja de entidades y generación de id único. | register(prefabId, init): NetworkEntity unregister(id) update(id, patch) find(filter) | NetworkWorld |
| SimulationLoop / TickManager | Bucle de tick a paso fijo (fixed timestep) con acumulador. | start(tickRate) / stop() onTick(cb) get tick(): number | — |
| GameState (modelo) | Estado de partida a nivel macro, separado del estado por entidad. | phase, gameTime, score randomSeed | — |
| GameRules (interfaz) | Hooks de reglas de juego que corren en el tick. | onTick(world, state, dt) onPlayerJoin(session) checkEndConditions() | — |
| NetworkRuntime | Compone mundo, entidades, bucle y reglas. Es lo que la MatchInstance arranca. | init(config) update(dt) // llamado por el tick world, entities | NetworkWorld, NetworkEntityManager, SimulationLoop, GameRules |

## Orden de implementación

- NetworkEntity (modelo, con el campo authority ya previsto).

- NetworkWorld y NetworkEntityManager (id único).

- SimulationLoop / TickManager.

- GameState y GameRules (interfaz mínima).

- NetworkRuntime que lo compone.

- Integrar el NetworkRuntime en MatchInstance (start/stop).

## Pruebas de validación

### Unitarias

- NetworkEntityManager genera identificadores únicos sin colisiones.

- NetworkWorld: add, get y remove se comportan correctamente.

- SimulationLoop mantiene el tickRate dentro de una desviación aceptable y el contador de tick incrementa por ciclo.

### Integración

- Dos MatchInstances corren sus ticks de forma independiente, sin interferirse.

- Una entidad añadida persiste entre ticks.

- Detener la instancia detiene su bucle de tick.

Definición de Hecho (DoD): Cada partida late a ritmo fijo y mantiene su mundo en memoria, completamente aislado de otras partidas.

# 6. Fase 4 · Spawn y despawn de entidades de red

Plano: Game Server · simulación

## Objetivo

Que se puedan instanciar y destruir todas las entidades de red (jugadores y objetos) con id único, respetando la separación lógica/visual: el servidor solo maneja IDs y estado, nunca binarios de asset. Cubre "instanciar entidades de red" y "spawnear y destruir objetos de red".

## Módulos y clases — Spawn / Despawn

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| NetworkPrefabRegistry | Catálogo lógico de prefabs por networkPrefabId. Define estado por defecto, no assets. | register(prefabId, defaults) get(prefabId): defaults ¦ factory | — |
| SpawnSystem | Crea entidades de red a partir de un prefabId y asigna autoridad. | spawnEntity({ prefabId, position, rotation, initialState, owner?, authority }): NetworkEntity spawnPlayer(session): NetworkEntity | NetworkEntityManager, NetworkPrefabRegistry |
| DespawnSystem | Elimina entidades y encola la notificación de despawn a los clientes. | despawn(entityId) despawnAllOwnedBy(ownerId) | NetworkEntityManager |
| Authority (enum) | Tipo de autoridad de una entidad, asignado en el spawn. Se aplica a fondo en la Fase 7. | SERVER OWNER MASTER | — |

## Contratos de mensajes

Servidor → Cliente (alta de entidad)

{ "type": "SPAWN_ENTITY", "payload": {

"networkEntityId": "ent_92831",

"networkPrefabId": "chest_wood_01",

"position": { "x": 120, "y": 80 }, "rotation": 0,

"initialState": { "opened": false, "locked": true } } }

Servidor → Cliente (baja de entidad)

{ "type": "DESPAWN_ENTITY", "payload": { "networkEntityId": "ent_92831" } }

El cliente NO recibe el sprite: busca chest_wood_01 en su manifest local.

## Orden de implementación

- NetworkPrefabRegistry (catálogo lógico).

- Fijar el enum Authority en NetworkEntity.

- SpawnSystem (spawnEntity y spawnPlayer).

- DespawnSystem.

- Conectar spawnPlayer al flujo de entrada de jugador (Fase 2).

- Contratos SPAWN_ENTITY / DESPAWN_ENTITY.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- spawnEntity asigna un networkEntityId único y aplica initialState y authority.

- spawnPlayer crea la entidad con authority OWNER y el ownerId correcto.

- despawn elimina la entidad del NetworkWorld.

### Integración

- Al entrar un jugador aparece su entidad en el mundo.

- Spawnear un objeto (cofre, item) y destruirlo se refleja en el world.

- El mensaje SPAWN_ENTITY contiene prefabId, ids y estado, y ningún binario de asset.

Definición de Hecho (DoD): Se instancian y destruyen todas las entidades de red con id único y separación lógica/visual respetada.

# 7. Fase 5 · Sincronización de estado (replicación + input + interés)

Plano: Game Server · simulación / red

## Objetivo

Que las entidades se sincronicen entre jugadores con servidor autoritativo: el cliente envía intención, el servidor decide la verdad y replica deltas filtrados por interés. Cubre las "herramientas para sincronizar entidades entre jugadores".

## Módulos y clases — Replicación e inputs

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| SnapshotSerializer | Serializa el estado vivo para snapshot inicial, deltas y (futuro) recuperación. | serializeFull(world): snapshot serializeDelta(prev, curr): delta deserialize(snapshot) | NetworkWorld |
| InterestManager / AOI | Filtra qué entidades son relevantes para cada jugador (distancia, zona, visibilidad). | relevantFor(session, world): entityIds strategy: distance ¦ zone ¦ visibility | NetworkWorld, PlayerSessionManager |
| ReplicationSystem | Decide qué estado se manda a cada cliente y con qué frecuencia. | sendInitialSnapshot(session) buildAndSendDeltas(tick) sendToPlayer / sendToPlayersInMatch replicationRate (cada N ticks) | SnapshotSerializer, InterestManager, PlayerGateway / Transport |
| InputBuffer | Cola de inputs por jugador, ordenada por número de secuencia. | push(playerId, input) drain(playerId): input[] lastSeq(playerId) | — |
| InputSystem | Recibe PLAYER_INPUT y lo convierte en intenciones validadas por el servidor. | receive(session, PLAYER_INPUT) processQueued(world, dt): Intent[] | InputBuffer |
| GameplaySystem (interfaz) + MovementSystem | Aplica las intenciones sobre el mundo. Movement valida y decide la nueva posición. | update(world, intents, dt) MovementSystem: world.setEntityState(...) | NetworkWorld |

## Contratos de mensajes

Cliente → Servidor (intención, nunca posición)

{ "type": "PLAYER_INPUT", "payload": {

"seq": 481, "moveX": 0.2, "moveY": 1.0,

"action": "interact", "clientTime": 10233.5 } }

Servidor → Cliente (verdad oficial del tick)

{ "type": "STATE_DELTA", "payload": {

"serverTick": 18421,

"entities": [ { "id": "player_7", "x": 120.4, "y": 88.1, "anim": "walk_down" } ],

"events": [] } }

## Orden de implementación

- SnapshotSerializer (full y delta).

- InterestManager: empezar con "todos", luego filtrar por distancia.

- InputBuffer e InputSystem.

- GameplaySystem (interfaz) y MovementSystem.

- ReplicationSystem.

- Integrar el orden del tick: processInputs → updateSystems → replication.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- serializeDelta solo incluye entidades que han cambiado respecto al estado previo.

- InputBuffer respeta el orden por seq.

- MovementSystem ignora la posición que declare el cliente y recalcula la suya.

### Integración

- Un jugador que entra tarde recibe un snapshot inicial coherente y luego deltas.

- Dos clientes en la misma partida se ven moverse mutuamente.

- El input se aplica en el tick siguiente, no de forma instantánea.

- InterestManager: un cliente no recibe entidades fuera de su AOI.

Definición de Hecho (DoD): Las entidades se sincronizan entre jugadores con servidor autoritativo y deltas filtrados por interés.

# 8. Fase 6 · Eventos bidireccionales

Plano: Game Server · red

## Objetivo

Que los eventos puntuales fluyan en ambos sentidos, validados por el servidor y entregados según interés. El estado continuo (Fase 5) responde a "dónde está cada entidad"; el evento responde a "ha pasado esto, una vez".

## Módulos y clases — Eventos de red

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| NetworkEvent (modelo) | Evento puntual con su alcance. | type, payload scope: player ¦ match ¦ interest sourceEntityId? | — |
| NetworkEventSystem | Emite y recibe eventos. La salida puede viajar en STATE_DELTA.events o en mensajes EVENT propios. | emitToPlayer / emitToMatch emitToInterested(event) receiveClientEvent(session, event) → valida → despacha | ReplicationSystem / Transport, InterestManager |
| ChatSystem | Primer consumidor concreto de eventos. Chat global, de equipo y de proximidad. | sendMessage(session, scope, text) | NetworkEventSystem, InterestManager |

## Contratos de mensajes

Ejemplos de tipos de evento:

SOUND · ANIM · ATTACK · OPEN_DOOR · PICKUP_ITEM · CHAT

Cliente → Servidor (solicita una acción)

{ "type": "EVENT", "payload": { "event": "OPEN_DOOR",

"targetEntityId": "ent_55" } }

Servidor → Cliente (notifica que ocurrió, dentro del delta)

"events": [ { "event": "OPEN_DOOR", "entityId": "ent_55" } ]

## Orden de implementación

- NetworkEvent (modelo).

- NetworkEventSystem: primero salida servidor → cliente.

- Integrar events[] en el STATE_DELTA.

- Entrada cliente → servidor con validación.

- ChatSystem como primer consumidor (proximidad/global).

## Pruebas de validación

### Unitarias

- NetworkEventSystem enruta el evento según su scope.

- receiveClientEvent rechaza un evento sin permiso o sobre una entidad inexistente.

### Integración

- Una acción del cliente (abrir puerta) se valida en servidor y se notifica solo a los clientes relevantes.

- Chat de proximidad vs global: cada uno llega a quien debe.

- Un evento servidor → cliente (sonido global) llega a todos los jugadores de la partida.

Definición de Hecho (DoD): Los eventos puntuales fluyen en ambos sentidos, validados por el servidor y entregados según interés.

# 9. Fase 7 · Modelo de autoridades

Plano: Game Server · simulación / red

## Objetivo

Que convivan las tres autoridades: servidor (mundo, reglas, items), dueño (la entidad del propio jugador) y master (un rol con acciones reservadas). La regla de oro se mantiene: autoridad significa "de quién se aceptan las intenciones", y el servidor valida siempre.

## Módulos y clases — Autoridad y roles

| Clase / script | Responsabilidad | Funciones clave | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| AuthorityPolicy | Decide quién puede actuar sobre cada entidad o emitir cada tipo de evento. | canApplyInput(entity, session): bool canEmitEvent(entity, session, type): bool authorityOf(entity): Authority | Authority (Fase 4) |
| PlayerRole | Rol del jugador en la partida, heredado de la sala. | player ¦ master MatchInstance.roles | RoomMember (Fase 1) |
| Integración en InputSystem | Antes de aplicar una intención, consulta AuthorityPolicy.canApplyInput. | rechaza input sobre entidad ajena registra el intento cruzado | AuthorityPolicy, InputSystem (Fase 5) |
| Integración en NetworkEventSystem | Antes de despachar un evento de cliente, consulta canEmitEvent. | acciones reservadas solo para MASTER rechaza emisión no autorizada | AuthorityPolicy, NetworkEventSystem (Fase 6) |

## Orden de implementación

- Definir AuthorityPolicy sobre el enum Authority de la Fase 4.

- Enganchar canApplyInput en el InputSystem.

- Enganchar canEmitEvent en el NetworkEventSystem.

- Propagar el rol master desde la sala hasta la MatchInstance.

- Pruebas de control cruzado y de acciones reservadas.

## Pruebas de validación

### Unitarias

- canApplyInput es false si la entidad OWNER no pertenece al solicitante.

- canEmitEvent permite una acción reservada solo a un rol MASTER.

### Integración

- El jugador A no puede mover la entidad del jugador B.

- Las entidades SERVER ignoran todo input de cliente pero aceptan cambios de los sistemas internos.

- Un MASTER ejecuta una acción reservada y un player no puede; el intento cruzado se rechaza y se loguea.

Definición de Hecho (DoD): Conviven las tres autoridades; cada intención se acepta solo de quien corresponde y el servidor valida siempre.

# 10. Fuera de alcance: fase posterior

La arquitectura contempla estas piezas, pero no hacen falta para el objetivo de este roadmap. Son la continuación natural una vez el núcleo funcione, en la línea del MVP descrito en la arquitectura (un solo host con varias MatchInstances primero).

- Recuperación ante caídas: SnapshotManager periódico e incremental, RecoveryManager, tickets de reconexión y el RoomSyncAdapter marcando crashed / restoring / in_game.

- Persistencia de resultados: PersistenceBridge que publica el resultado final hacia StatsService y la base de datos al cerrar la partida.

- Escalado multi-host: varios GameServerHost registrados en Redis, CapacityManager más serio y, más adelante, un proceso o contenedor por partida.

- Assets y manifest: AssetManifestService, ContentDownloader y AssetCache viven en el backend y el cliente; el roadmap ya respeta su contrato (el Game Server solo emite IDs).

## Apéndice: catálogo de mensajes realtime

| type | Dirección | payload (campos) |
| --- | --- | --- |
| MATCH_WELCOME | S → C | matchId, mapId, requiredManifestVersion, requiredAssetPackIds[] |
| CLIENT_READY_FOR_SNAPSHOT | C → S | (sin payload) |
| SPAWN_ENTITY | S → C | networkEntityId, networkPrefabId, position, rotation, initialState |
| DESPAWN_ENTITY | S → C | networkEntityId |
| PLAYER_INPUT | C → S | seq, moveX, moveY, action, clientTime |
| STATE_DELTA | S → C | serverTick, entities[], events[] |
| EVENT | C → S / S → C | event, targetEntityId? / entityId, payload |