Roadmap de implementación

Orden coherente para construir la arquitectura de red multijugador online

Documento de diseño técnico

# 1. Enfoque recomendado

Sí, tiene sentido empezar por base de datos y API, pero haría una fase previa muy corta: definir contratos, entidades y mensajes. Si no se hace, luego se rehacen demasiadas cosas cuando llegue la red realtime.

Fórmula recomendada: Primero contratos y modelo mínimo. Después DB + API. Luego lobby/rooms. Después GameServer y sincronización. Por último, cliente master, escenarios avanzados, optimización y QA.

# 2. Roadmap por fases

| Fase | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Definir modelo de dominio, contratos y estructura de repositorio. | Documento técnico inicial, esquemas de datos, mensajes de red y esqueleto de proyecto. |
| 1 | Implementar base de datos y API de autenticación. | Usuarios registrados, login funcional, JWT y validación básica. |
| 2 | Perfil de jugador, estética, inventario y stats básicos. | Jugador persistente configurable desde cliente. |
| 3 | Lobby WebSocket: presencia, chat y amigos. | Lobby social funcional con conexión realtime. |
| 4 | Rooms + Redis + tickets de juego. | Crear/unirse/invitar a salas y preparar conexión segura al GameServer. |
| 5 | GameServer base con conexión, salas y tick. | Servidor realtime con RoomInstance y bucle de simulación. |
| 6 | Sincronización de entidades y spawneo. | Jugadores y entidades visibles en clientes mediante snapshots. |
| 7 | Cliente master, eventos y escenarios configurables. | Control especial validado por servidor y carga de mapas/reglas. |
| 8 | Persistencia, reconexión, QA y despliegue. | Sistema más robusto, testeable y desplegable. |

# 3. Fase 0 - Contratos y modelo mínimo

Duración orientativa: corta, pero muy importante. Esta fase evita improvisar IDs, mensajes y estructuras cuando ya haya código dependiente.

Definir entidades: User, PlayerProfile, Inventory, Friendship, Room, Scenario, GameTicket, NetworkEntity.

Definir IDs: userId, playerId, roomId, networkId, scenarioId, prefabId.

Definir mensajes cliente-servidor: login, createRoom, joinRoom, gameTicket, playerInput, snapshot, spawn, despawn, masterCommand.

Definir formato de configuración de escenario.

Preparar monorepo o repositorios separados: api, lobby-server, game-server, shared-contracts, client.

/project ├── /api ├── /lobby-server ├── /game-server ├── /client ├── /shared-contracts └── /infra

# 4. Fase 1 - Base de datos + API Auth

| Tarea | Detalle |
| --- | --- |
| Diseñar esquema inicial | Tablas/colecciones de User y PlayerProfile. |
| Registro | Crear usuario con passwordHash, no guardar contraseña en claro. |
| Login | Validar credenciales y emitir JWT. |
| Middleware Auth | Proteger endpoints privados. |
| Endpoint /me | Devolver datos básicos del jugador autenticado. |
| Tests mínimos | Registro, login correcto, login incorrecto, token inválido. |

Criterio de fase completada: puedes crear usuario, iniciar sesión y recuperar el perfil básico desde el cliente o Postman/Insomnia.

# 5. Fase 2 - Perfil, estética, inventario y stats

Endpoint para leer/guardar estética del personaje.

Endpoint para nickname y validación de nombre único si se desea.

Inventario persistente básico: lista de items y equipados.

Stats básicos: partidas jugadas, victorias, derrotas u otros contadores.

Primer panel de configuración de personaje en cliente.

Consejo: No metas todavía economía avanzada, tienda, rarezas ni crafting. Primero deja el flujo básico de perfil persistente funcionando.

# 6. Fase 3 - Lobby WebSocket

| Bloque | Implementación |
| --- | --- |
| Conexión WS | El cliente conecta usando JWT. |
| Presencia | Al conectar, marcar jugador online; al desconectar, offline. |
| Chat | Chat privado y chat de lobby/sala básico. |
| Amigos | Solicitudes, aceptar/rechazar y listado de amigos. |
| Notificaciones | Invitaciones, cambios de estado y mensajes entrantes. |

Criterio de fase completada: dos clientes pueden verse online, escribirse y enviarse solicitud de amistad.

# 7. Fase 4 - Rooms, Redis y game tickets

Esta fase une backend, lobby y preparación para GameServer.

Levantar Redis y crear estructuras para active_rooms, room_members, game_tickets y server_capacity.

Endpoint crear sala: scenarioId, maxPlayers, tickRate, visibility.

Endpoint listar salas disponibles.

Endpoint unirse/salir de sala.

Invitar amigo a sala vía LobbyWS.

Generar GameTicket temporal para conectar al GameServer.

GameTicket { "ticketId": "ticket_abc", "playerId": "p_123", "roomId": "room_123", "role": "player", "expiresInSeconds": 60 }

Criterio de fase completada: puedes crear una sala desde cliente, invitar a otro jugador y obtener un ticket temporal para entrar al servidor de juego.

# 8. Fase 5 - GameServer base

| Módulo | Primer objetivo |
| --- | --- |
| ConnectionManager | Aceptar conexiones de cliente. |
| AuthTicketValidator | Validar ticket contra Redis. |
| RoomInstanceManager | Crear/recuperar sala en memoria. |
| TickManager | Ejecutar bucle a tick configurable. |
| ScenarioManager | Cargar configuración simple de escenario. |

while (running) { ReadMessages(); ValidateInputs(); UpdateSimulation(dt); ProcessEvents(); SendSnapshotsIfNeeded(); WaitNextTick(); }

Criterio de fase completada: cliente conecta al GameServer con ticket válido y queda registrado en una RoomInstance con tick funcionando.

# 9. Fase 6 - NetworkEntity + sincronización + spawn

Crear NetworkEntity base: networkId, prefabId, ownerPlayerId, position, rotation, state.

Crear EntityManager para registrar entidades de sala.

Crear SpawnService para PlayerEntity.

Enviar snapshot inicial al entrar.

Enviar snapshots periódicos con posiciones/estado.

En cliente, instanciar prefab por prefabId y actualizar transform/animación.

MVP técnico: No hace falta empezar con predicción ni rollback. Primero snapshots simples e interpolación básica en cliente.

Criterio de fase completada: dos clientes se ven moverse dentro de la misma sala.

# 10. Fase 7 - Cliente master, eventos y escenarios

| Sistema | Qué implementar |
| --- | --- |
| MasterClientSystem | Roles, permisos y validación de comandos. |
| EventSystem | Eventos: DoorOpened, ItemPicked, ScenarioChanged, MatchStarted, MatchFinished. |
| SpawnService avanzado | Spawn de NPC, items, proyectiles u objetos. |
| ScenarioConfig | Spawn points, prefabs permitidos, reglas y límites por escenario. |
| Room rules | maxPlayers, tickRate, duración, modo de juego. |

Criterio de fase completada: un cliente master puede lanzar un evento o spawn validado y todos los clientes lo reciben correctamente.

# 11. Fase 8 - Robustez, persistencia y despliegue

Persistir ubicación al salir, terminar partida o cada intervalo razonable.

Persistir resultados, stats y cambios reales de inventario.

Reconexión básica: si el jugador cae, puede volver a su room durante unos segundos/minutos.

Logs estructurados por playerId, roomId y networkId.

Métricas: tick real, latencia, pérdida de paquetes/mensajes, número de salas, CPU/memoria.

Dockerizar API, LobbyWS, GameServer, Redis y DB.

Crear entorno local reproducible con docker-compose.

# 12. Orden de implementación resumido

1. shared-contracts 2. DB + Auth API 3. Player profile + inventory básico 4. Lobby WS + presencia + chat 5. Friends + invitaciones 6. Rooms API + Redis 7. Game tickets 8. GameServer conexión + RoomInstance + TickManager 9. NetworkEntity + SpawnPlayer 10. Snapshots + movimiento entre clientes 11. SpawnService general 12. EventSystem 13. MasterClientSystem 14. ScenarioManager avanzado 15. Persistencia de partida y stats 16. Reconexión, QA, métricas y despliegue

# 13. Hitos de validación

| Hito | Prueba práctica |
| --- | --- |
| H1 Auth | Crear usuario, login y recuperar /me. |
| H2 Perfil | Cambiar estética y verla persistida al reiniciar cliente. |
| H3 Social | Dos usuarios se ven online y se escriben. |
| H4 Rooms | Crear sala, invitar amigo, entrar ambos. |
| H5 Ticket | GameServer rechaza conexión sin ticket y acepta ticket válido. |
| H6 Realtime | Dos clientes se ven moverse en la misma sala. |
| H7 Spawn | Servidor spawnea entidad y aparece en todos los clientes. |
| H8 Master | Cliente master lanza evento validado. |
| H9 Persistencia | Al salir y volver, jugador conserva perfil, inventario y ubicación guardada. |

# 14. Qué dejaría fuera al principio

Matchmaking automático complejo.

Escalado multi región.

Predicción avanzada, rollback y reconciliación complicada.

Compresión binaria avanzada de snapshots.

Anti-cheat sofisticado.

Economía, tienda, crafting o marketplace.

Persistencia completa de mundo si no es necesaria desde el inicio.

# 15. Conclusión

El camino más limpio es construir primero una base sólida de identidad, perfil y contratos; después lobby y rooms; y finalmente el GameServer realtime. Así se evita que la red de gameplay dependa de decisiones improvisadas del backend o del cliente.